# **PROJECT CHARTER – ĐIỀU LỆ DỰ ÁN**

**Tên dự án**: NewsMart – Where Shopping Meets Stories

**Ngày khởi tạo:** [10/9/2025]

**Ngày phát hành:** [Dự kiến : 24/10/2025]

**Người bảo trợ dự án (Sponsor):** Giảng viên hướng dẫn: Ts. Nguyễn Văn Hòa

**Nhóm thực hiện:** Nhóm 7 bao gồm:

DTH225650 - Huỳnh Quốc Huy

DTH225634 - Phan Chí Hải

DTH225647 - Bùi Nguyễn Minh Huy

DTH225654 - Nguyễn Phước Huy

DTH225671 - Nguyễn Vũ Kha

1. **Mục đích và tầm nhìn dự án**

Dự án NewsMart –News E-Commerce Hub được xây dựng nhằm phát triển một website thương mại điện tử kết hợp tin tức, cung cấp cho người dùng một nền tảng nơi mua sắm gắn liền với thông tin và trải nghiệm chia sẻ. Trong đó tầm nhìn của dự án hướng đến NewsMart – Where Shopping Meets Stories, nơi khách hàng không chỉ mua sản phẩm mà còn theo dõi tin tức, đánh giá, chia sẻ trải nghiệm và tạo dựng lòng tin.

Tầm nhìn dài hạn của dự án là biến NewsMart trở thành một E-commerce Hub tích hợp tin tức, đáp ứng ba giá trị cốt lõi . Đầu tiên là sự tiện lợi nơi việc mua sắm trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng. Thứ hai sự tin cậy cũng không kém quan trọng cụ thể là các thông tin minh bạch, bài viết hữu ích và đánh giá từ cộng đồng. Cuối cùng sự kết nối nhằm tạo dựng không gian tương tác giữa người mua, người bán và độc giả. Điểm nhấn của tầm nhìn chính là sự kết hợp liền mạch giữa thương mại điện tử và truyền thông nội dung, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng so với các nền tảng đơn lẻ hiện có.

1. **Mục tiêu dự án**

Mục tiêu của dự án được xác định theo mô hình SMART:

Specific (Cụ thể): Phát triển một website thương mại điện tử tích hợp trang tin tức.

Measurable (Đo lường được): Hoàn thành đầy đủ các chức năng cốt lõi (quản lý sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng, đăng bài viết, bình luận, v.v.), đạt tỷ lệ thành công 95% trong các test case đã định nghĩa và không có lỗi nghiêm trọng.

Achievable (Khả thi): Đội ngũ 5 thành viên đều có kiến thức về PHP Laravel và sẵn sàng học hỏi, làm việc cùng nhau.

Relevant (Liên quan): Dự án trực tiếp phục vụ mục tiêu học tập, giúp áp dụng lý thuyết quản lý dự án vào thực tế.

Time-bound (Có thời hạn): Hoàn thành dự án trong khoảng thời gian từ 6-8 tuần, chia thành 3-4 Sprint, mỗi Sprint kéo dài 2 tuần.

1. **Phạm vi dự án (Project Scope)**
   1. **Các tính năng chính**
   2. **Công nghệ và công cụ**
2. **Các bên liên quan chính (Key Stakeholders)**
3. **Ngân sách và tài nguyên**
4. **Điều lệ dự án (Project Bylaws)**
   1. **Quy trình làm việc Scrum**
   2. **Phân công vai trò và trách nhiệm**
   3. **Quy tắc giao tiếp và làm việc**
   4. **Quản lý rủi ro và thay đổi**
   5. **Tiêu chí hoàn thnahf (Definition of Done -DoD)**